****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА****РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |

­РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.12.2022 с. Аскиз № 773-р

|  |
| --- |
| **О разработке схем теплоснабжения в границах сельских поселений муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия**  |

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 191-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 г.:

 МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района Республики Хакасия» разработать схемы теплоснабжения на территории сельских поселений муниципального образования Аскизский район, в соответствии с планом графиком (Приложение).

Глава Администрации А.В. Челтыгмашев

|  |
| --- |
| Приложение к распоряжению Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.12.2023 г. № 773-р |

ПЛАН-ГРАФИК

разработки схем теплоснабжения на территории сельских поселений муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на (далее – Схемы теплоснабжения)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Примечания |
| 1 | Размещение уведомления о начале разработки проектов схем теплоснабжения на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия  | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» | В течение 3 рабочих дней с даты издания настоящего распоряжения, но не позднее 15.01.2023 г. | п. 15, 16 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, настоящим распоряжением |
| 2 | Размещение проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия  | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» | В течение 15 календарных дней со дня завершения разработки проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) | п. 19 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 |
| 3 | Сведения о размещении проектов схем теплоснабжения для организации сбора замечаний и предложений с указанием адреса, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также сроком их сбора | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» | Не менее 20 и более 30 календарных дней со дня размещения соответствующих сведений | п. 21 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 |
| 4 | Рассмотрение проекта Схемы теплоснабжения путём организации публичных слушаний | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» | Не позднее 15 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений | п. 22 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 |
| 5 | Подготовка, оформление и размещение на официальном сайте Администрации Аскизского района протокола публичных слушаний  | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» | В течение 3 рабочих дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний | п. 22 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 |
| 6 | Утверждение схем теплоснабжения на территории сельских поселений муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия  | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» | В течение 7 рабочих дней со дня размещения указанного итогового документа (протокола) на официальном сайте, но не позднее 01.07.2023 | п. 26 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 |