

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от 17.02.2021 | с.Аскиз |  № 105-п |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Устойчивое развитие**

**сельских территорий на 2014-2017 годы**

**и на период до 2020 года»**

Заслушав представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

2. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

 Приложение

 к постановлению Администрации

 Аскизского района Республики Хакасия

 от 17.02.2021 №105-п

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

В целях реализации государственной политики, направленной на развитие сельского хозяйства и создание комфортных условий для граждан, проживающих в сельской местности, постановлением Правительства Республики Хакасия от 19.11.2012г. №781 утверждена государственная программа Республики Хакасия «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2013-2020 годы».

 Администрацией Аскизского района Республики Хакасия утверждена Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (постановление от 21.11.2013г. № 1787-п).

|  |
| --- |
|  Целью программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Аскизского района Республики Хакасия. Цель достигается при выполнении следующих мероприятий: |

 - удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов;

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

 Из федерального бюджета, бюджета Республики Хакасия и бюджета МО Аскизский район РХ профинансированы мероприятия на 146 901,17 тыс. рублей (при плане 143 778,68 тыс.рублей).

 В 2014 году было предусмотрено финансирование в размере 16 585,00 тыс.рублей (фактическое освоение – 16 527,50 тыс. рублей) на выполнение следующих задач:

 - строительство СОШ на 240 учащихся в с.Усть-Есь - 7 006,00 тыс.руб. (фактическое освоение – 7 006,00 тыс. рублей);

 - строительство СОШ на 150 учащихся в а.Катанов - 1 858,70 тыс.руб. (фактическое освоение – 1 857,70 тыс. рублей);

 - строительство участковой больницы в с.Балыкса - 266,30 тыс.руб. (фактическое освоение – 266,30 тыс. рублей);

 - строительство электрических сетей 3-го микрорайона в с.Аскиз - 1 466,00 тыс.руб. (фактическое освоение – 1 466,00 тыс. рублей);

 - реконструкция водопровода в с.Усть-Чуль - 4 273,00 тыс.руб. (фактическое освоение – 4 273,00 тыс. рублей);

 - строительство ДК в д.Нижняя Тея - 1131,00 тыс.руб. (фактическое освоение – 1 074,50 тыс. рублей);

 - капитальный ремонт СДК в с.Бельтирское - 221,00 тыс.руб. (фактическое освоение – 221,00 тыс. рублей);

 - капитальный ремонт СДК в с.Кызлас – 363,00 тыс.руб. (фактическое освоение – 363,00 тыс. рублей).

 В 2015 году было предусмотрено финансирование в размере 32 353,00 тыс.рублей (фактическое освоение – 32 193,40 тыс. рублей) на выполнение следующих задач:

 - строительство СОШ на 240 учащихся в с.Усть-Есь - 32 353,00 тыс.руб. (фактическое освоение - 32 193,40 тыс. рублей).

 В 2016 году было предусмотрено финансирование в размере 64 347,60 тыс.рублей (фактическое освоение - 62 830,00 тыс. рублей) на выполнение следующих задач:

 - на предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий гражданам - 2 744,10 тыс.руб. (фактическое освоение - 2 700,80 тыс. рублей);

- строительство СОШ на 240 учащихся в с.Усть-Есь – 60 918,70 тыс.руб. (фактическое освоение – 59 470,00 тыс. рублей);

- строительство СОШ на 150 учащихся в а.Катанов - 484,80 тыс.руб. (фактическое освоение – 459,20 тыс. рублей);

- реконструкция водопровода в с.Усть-Чуль - 200,00 тыс.руб. (фактическое освоение - 200,00 тыс. рублей);

 В 2017 году было предусмотрено финансирование в размере 6 477,41 тыс.рублей (фактическое освоение - 5 308,29 тыс. рублей) на выполнение следующих задач:

 - на предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий гражданам 976,41 тыс.руб. (фактическое освоение - 961,49 тыс. рублей);

 - строительство СОШ на 240 учащихся в с.Усть - Есь - 5 247,80 тыс.руб. (фактическое освоение - 4 247,80 тыс. рублей);

 - строительство детского сада в с.Бирикчуль - 100,50 тыс.руб. (фактическое освоение - 99,00 тыс. рублей);

 - строительство ДК в д.Нижняя Тея - 150,00 тыс.руб. (фактическое освоение - 0 тыс. рублей).

 В 2018 году было предусмотрено финансирование в размере 14 388,42 тыс.рублей (фактическое освоение - 14 387,12 тыс. рублей) на выполнение следующих задач:

 - на предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий гражданам 1 567,42 тыс.руб. (фактическое освоение - 1 566,94 тыс. рублей);

 - строительство СОШ на 240 учащихся в с.Усть - Есь - 1 000,00 тыс.руб. (фактическое освоение – 1 000,00 тыс. рублей);

- строительство электрических сетей 3-го микрорайона в с.Аскиз - 11 821,00 тыс.руб. (фактическое освоение - 11 820,18 тыс. рублей).

 В 2019 году было предусмотрено финансирование в размере 1 465,62 тыс.рублей (фактическое освоение - 1 465,50 тыс. рублей) на выполнение следующих задач:

 - на предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий гражданам 1 465,62 тыс.руб. (фактическое освоение - 1 465,50 тыс. рублей);

 В 2020 году было предусмотрено финансирование в размере 11 286,82 тыс.рублей (фактическое освоение - 11 066,87 тыс. рублей) на выполнение следующих задач:

 - на предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий гражданам -1 065,00 тыс.руб. (фактическое освоение - 1 059,55 тыс. рублей);

- на строительство домов на сельских территориях, предоставляемым гражданам по договору найма жилого помещения -.10 221,82 (фактическое освоение - 10  007,32 тыс. рублей).

**Согласно методике проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

1. **Задача «Удовлетворение потребностей граждан в благоустроенном жилье»:**

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

О =$ \frac{645,6}{645,6}$ =1

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:**

Уо = $ \frac{1}{1}$ = 1

**Коэффициент Финансового обеспечения программы:**

Иб = $\frac{17761,60}{18040,37}$ =0,98

**Оценка эффективности реализации программы**:

Эп = $\frac{1}{0,98}$ = 1,02

**2.Задача «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов»:**

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

О =$ \frac{100}{100}$ =1

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:**

Уо = $ \frac{1}{1}$ = 1

**Коэффициент Финансового обеспечения программы:**

Иб = $\frac{126017,08}{128860,80}$ =0,98

**Оценка эффективности реализации программы**:

Эп = $\frac{1}{0,98}$ = 1,02

Эффективность реализации программы высокая.

Отчет

об оценке эффективности реализации Муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2020год | Фактическое значение показателей за 2020 год | Причиныотклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | объемы финансирования | тыс. руб. |  | 146 901,17 | 143 778,68 |   |
| **Задача №1**Удовлетворение потребностей граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов | тыс. руб |  | 18 040,37 | 17 761,60 |  |
| целевой индикатор 1ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и специалистов | м2 |  | 645,6 | 645,6 |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы (заполняются [4](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270)) |  |  |  | 1,02 |  |
| **Задача №2**Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов | тыс. руб |  | 128860,80 | 126017,08 |  |
| целевой индикатор 1строительство СОШ, больницы, ДК | % |  |  100 | 100 |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы (заполняются [4](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270) |  |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |

 Предложения по дальнейшей реализации программы: продлить срок действия Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года» на 2021 - 2026 годы.