

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА****РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2022 с. Аскиз № 162-п

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Об итогах реализации Муниципальной****программы «Эффективное использование** **и охрана земель на территории Аскизского****района» за 2021 год** |

 |

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Эффективное использование и охрана земель на территории Аскизского района» за 2021 год, руководствуясь ст.ст.35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 года, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации Муниципальной программы «Эффективное использование и охрана земель на территории Аскизского района» за 2021 год.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные Программы».

Глава Администрации                                    А.В. Челтыгмашев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден   постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 15.03.2022 № 162-п  |

**Отчет**

**о реализации Муниципальной программы  «Эффективное использование и охрана земель на территории Аскизского района» за 2021 год**

 Муниципальная программа «Эффективное использование и охрана земель на территории Аскизского района» от 03.06.2021г. №381-п.

**Цель Программы**: Повышение эффективности целевого использования и предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель на территории Аскизского района.

**Задачи Программы:**

1. Выявление неиспользуемых и используемых не по назначению земель на территории Аскизского района.

2. Вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в оборот.

3. Проведение мероприятий, направленных на охрану земель от загрязнения, захламления и других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности.

Для реализации мероприятий, направленных на образование, формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельных участков в границах Аскизского района в бюджете были предусмотрены средства на затраты по образованию, формированию земельных участков в границах Аскизского района в размере 150,0 тыс.рублей, фактически профинансировано 150,0 тыс.рублей на образование, формирование земельных участков, расположенных на территории Пуланкольского сельсовета Аскизского района.

**Информация о реализации муниципальной программы «Эффективное использование и охрана земель на территории Аскизского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт | Процент исполнения |  |
| **Цель**: Повышение эффективности целевого использования и предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель на территории Аскизского района |
| **Задача 1. Выявление неиспользуемых и используемых не по назначению земель на территории Аскизского района.** |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План(тыс. рублей) | Факт(тыс. рублей) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
| Финансирование на затраты по проведению проверок | 0  | 0 | 0 |  |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 |  |
| Показатели  |
| Проведение проверок муниципального земельного контроля (кроме земель сельскохозяйственного назначения) на территории Аскизского района | 30  | 25  | 83 | В связи с вступлением в силу с 1 июля 2021 года Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», включенные в ежегодный план на 2021 год плановые проверки, дата начала которых наступала позже 30 июня 2021 года, подлежали исключению из ежегодного плана,с 1 июля 2021г. по 31 декабря 2021г. на территории Аскизского района контрольные мероприятия в рамках муниципального земельного контроля не проводились. |
| Проведение проверок муниципального земельного контроля земель сельскохозяйственного назначения на территории Аскизского района | 2 | 3 | 150 |  |
| ИТОГО | 32 | 28 | 88 |  |
| **Задача 2. Вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в оборот.** |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| Образование, формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков в границах Аскизского района | 128,3 | 128,3 | 100 |  |
| Итого  |  128,3 | 128,3 | 100 |  |
| Показатели |
| Количество образованных, сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков  | 14 | 14 | 100 |  |
| Количество земельных участков, предоставленных в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование  | 4 | 7 | 175 |  |
| ИТОГО достижение результата | 18 | 21 | 117 |  |
| **Задача 3. Проведение мероприятий, направленных на охрану земель от загрязнения, захламления и других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности.** |
| Финансирование на проведение мероприятий на охрану земель | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 |  |
| Показатели  |
| Проведение мероприятий, направленных на охрану земель от загрязнения, захламления и других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности | 1 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО достижение результата | 1 | 0 | 0 |  |
| **Задача 4. Проведение мероприятий, направленных на реализацию Федерального закона от 30.12.2020г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»** |
| Проведение конкурса по лучшему землеустроителю Аскизского района | 21,7 | 21,7 | 100 |  |
| ИТОГО | 21,7 | 21,7 | 100 |  |
| Показатели  |
| Количество регулярных конкурсов по выявлению лучшего землеустроителя Аскизского района | 1 | 1 | 100 |  |
| ИТОГО достижение результата | 1 | 1 | 100 |  |

ОТЧЕТ об оценке эффективности реализации муниципальной программы **«Эффективное использование и охрана земель на территории Аскизского района»**

за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя | Оценка в баллах |
|  |  | утверждено в муниципальной программе  | достигнуто |  |
| Муниципальная программа |
| Проведение проверок муниципального земельного контроля (кроме земель сельскохозяйственного назначения) на территории Аскизского района | единиц | 30 | 25 | 0,83 |
| Проведение проверок муниципального земельного контроля земель сельскохозяйственного назначения на территории Аскизского района  | единиц | 2 | 3 | 1,5 |
| Количество образованных, сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков | единиц | 14 | 14 | 1 |
| Количество земельных участков, предоставленных в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование | единиц |  4 | 7 | 1,75 |
| Количество мероприятий, направленных на охрану земель от загрязнения, захламления и других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности | единиц | 1 | 0 | 0 |
| Количество регулярных конкурсов по выявлению лучшего землеустроителя Аскизского района | единиц | 1 | 1 | 1 |
| Сводная оценка | x | x | x | 6,08 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке |  |  |  | 1,01 |

Оценка достижения планового значения целевого индикатора:

О = 1,0

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:  Уо = 1

Коэффициент  Финансового обеспечения программы:  Иб = 150,0/150,0 = 1

Оценка  эффективности реализации подпрограммы:  Эп = 1,0/1 = 1

           Предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить работу по выполнению мероприятий новой Муниципальной программы «Эффективное использование и охрана земель на территории Аскизского района».