| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ |  | РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН АСХЫС АЙМАFЫНЫН УСТАF-ПАСТАА |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   22.01.2019                                          с. Аскиз                                                  № 25-п

О внесении изменений в Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района   Республики   Хакасия   от    21.11.2013 № 1787-п

В целях реализации Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005,  Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:

1. Внести в Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 21.11.2013 № 1787-п (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Муниципальной программы:

а) строку «Целевые индикаторы и показатели » изложить в новой редакции:

-ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и специалистов:

2014 год – 0;

2015 год – 0;

2016 год – 117,5 м2;

2017 год – 138,5 м2;

2018 год – 93,8 м2;

2019 год – 177,7 м2;

2020 год – 195 м2;

б) в позиции  «Объемы бюджетных ассигнований»:

- в абзаце 1 цифры  «130 594,43» заменить соответственно цифрами  «130 540,43», цифры «13 866,70» заменить соответственно цифрами  «13 812,70»;

- в  абзаце 7 цифры  «227,0» заменить соответственно цифрами  «200»;

- в  абзаце 8 цифры  «227,0» заменить соответственно цифрами  «200».

в) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»:

- в абзаце 1 цифры  «867,5» заменить соответственно цифрами  «722,5».

1.2.      В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

- в абзаце 2 цифры  «130 594,43» заменить соответственно цифрами  «130 540,43»;

- в абзаце 8 цифры  «227,0 » заменить соответственно цифрами  «200,0»;

- в абзаце 9 цифры  «227,0 » заменить соответственно цифрами  «200,0».

1.3. В разделе 6 «Перечень целевых показателей»:

- строку 1.1. изложить в новой редакции:

| 1.1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, кв.м. | 722,5 | - | - | 117,5 | 138,5 | 93,8 | 177,7 | 195 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.4. Перечень программных мероприятий Муниципальной программы  «Устойчивое    развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Направить настоящее постановление в редакцию газеты «Аскизский труженик» для опубликования и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации                                                                          А.В.Челтыгмашев

Приложение

к постановлению              Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от  « 22  »  01  2019   №  25-п

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы

и на период до 2020 года»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам реализации: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача № 1: удовлетворение потребностей граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление социальных выплат на улучшении жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, всего | 5 553,63 | - | - | 2 609,80 | 976,41 | 1 567,42 | 200,00 | 200,00 | Администрация Аскизского района Республики Хакасия, МКУ Управление ЖКХ |
| ИТОГО по задаче 1 |  | 5 553,63 | - | - | 2 609,80 | 976,41 | 1 567,42 | 200,00 | 200,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 2 303,63 | - | - | 818,00 | 279,57 | 1206,06 | - | - |  |
| республиканский бюджет |  | 2 152,20 | - | - | 1 563,00 | 469,84 | 119,36 | - | - |  |
| бюджет муниципального района |  | 1 097,80 | - | - | 228,80 | 227,00 | 242,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| Задача № 2: повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности, - всего | 105 294,90 | 9 131,00 | 32 353,00 | 57 462,60 | 5 348,30 | 1 000,00 | - | - | МКУ Управление ЖКХ, сельские поселения Аскизского района Республики Хакасия (по согласованию) |
| 2.1.1. | - строительство СОШ на 240 учащихся в с.Усть-Есь | 101 076,80 | 7 006,00 | 32 353,00 | 55 470,00 | 5 247,80 | 1 000,00 | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | 10 160,00 | - | 5 070,00 | 5 090,00 | - | - | - | - |  |
|  | республиканский бюджет | 82 585,00 | 5 595,00 | 26 000,00 | 50 000,00 | 990,00 | - | - | - |  |
|  | бюджет муниципального района | 8 331,80 | 1 411,00 | 1 283,00 | 380,00 | 4 257,80 | 1 000,00 | - | - |  |
| 2.1.2. | - строительство СОШ на 150 учащихся в а.Катанов | 3 851,30 | 1 858,70 | - | 1 992,60 | - | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | республиканский бюджет | 1 124,00 | 1 124,00 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | бюджет муниципального района | 2 727,30 | 734,70 | - | 1 992,60 |  | - | - | - |  |
| 2.1.3. | - строительство участковой больницы в с.Балыкса | 266,30 | 266,30 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | бюджет муниципального района | 266,30 | 266,30 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.4. | - строительство детского сада в с.Бирикчуль, в т.ч. изыскания, разработка ПСД | 100,50 | - | - | - | 100,50 | - | - | - |  |
|  | бюджет муниципального района | 100,50 | - | - | - | 100,50 | - | - | - |  |
| 2.2. | Развитие электроснабжения в сельской местности, - всего | 13 287,00 | 1 466,00 | - | - | - | 11 821,00 | - | - | МКУ Управление ЖКХ, сельские поселения Аскизского района Республики Хакасия (по согласованию) |
| 2.2.1. | - строительство электрических сетей 3-го микрорайона в с.Аскиз: | 13 287,00 | 1 466,00 | - | - | - | 11 821,00 | - | - |  |
|  | республиканский бюджет | 12 451,00 | 1 451,00 | - | - | - | 11 000,00 | - | - |  |
|  | бюджет муниципального района | 836,00 | 15,00 | - | - | - | 821,00 | - | - |  |
| 2.3. | Развитие водоснабжения в сельской местности, - всего | 4 473,00 | 4 273,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | МКУ Управление ЖКХ, сельские поселения Аскизского района Республики Хакасия (по согласованию) |
| 2.3.1. | - реконструкция водопровода в с. Усть-Чуль: | 4 273,00 | 4 273,00 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | республиканский бюджет | 4 230,00 | 4 230,00 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | бюджет муниципального района | 43,00 | 43,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.2. | - предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на содержание систем водоснабжения: | 200,00 | - | - | 200,00 | - | - | - | - | МКУ Управление ЖКХ, сельские поселения Аскизского района Республики Хакасия (по согласованию) |
|  | бюджет муниципального района | 200,00 | - | - | 200,00 | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, - всего | 1 931,90 | 1 781,90 | - | - | 150,00 | - | - | - | МКУ Управление ЖКХ, сельские поселения Аскизского района Республики Хакасия (по согласованию) |
| 2.4.1. | - строительство ДК в д.Нижняя Тея: | 1 341,00 | 1 191,00 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | республиканский бюджет | 1 131,00 | 1 131,00 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | бюджет муниципального района, в том числе предоставление иных межбюджетных трансфертов | 210,00 | 60,00 | - | - | 150,00 | - | - | - |  |
| 2.4.2. | - капитальный ремонт СДК в с.Бельтирское: | 223,70 | 223,70 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | республиканский бюджет | 221,00 | 221,00 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | бюджет поселения | 2,70 | 2,70 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4.3. | - капитальный ремонт СДК в с.Кызлас: | 367,20 | 367,20 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | республиканский бюджет | 363,00 | 363,00 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | бюджет поселения | 4,20 | 4,20 | - | - | - | - | - | - |  |
| ИТОГО по задаче 2 |  | 124 986,8 | 16 651,90 | 32 353,00 | 57 662,60 | 4 508,30 | 12 821,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| федеральный бюджет |  | 10 160,00 | - | 5 070,00 | 5 090,00 | - | - | - | - |  |
| республиканский бюджет |  | 102 105,00 | 14 115,00 | 26 000,00 | 50 000,00 | 990,0 | 11 000,00 | - | - |  |
| бюджет муниципального района |  | 12 714,90 | 2 530,00 | 1 283,00 | 2 572,60 | 4 508,30 | 1 821,00 | - | - |  |
| бюджет поселения |  | 6,90 | 6,90 | - | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО по Программе |  | 130 540,43 | 16 651,90 | 32 353,00 | 60 272,40 | 6 474,71 | 14 388,42 | 200,00 | 200,00 |  |
| федеральный бюджет |  | 12 463,63 | - | 5 070,00 | 5 908,00 | 279,57 | 1 206,06 | - | - |  |
| республиканский бюджет |  | 104 257,2 | 14 115,00 | 26 000,00 | 51 563,00 | 1 459,84 | 11 119,36 | - | - |  |
| бюджет муниципального района |  | 13 812,70 | 2 530,00 | 1 283,00 | 2 801,40 | 4 735,30 | 2063,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| бюджет поселений |  | 6,90 | 6,90 | - | - | - | - | - | - |  |

Возврат к списку