

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от 04.03.2021 | с. Аскиз | | | № 145-п |

**Об утверждении отчета о реализации Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017-2020 годы» за 2020 год**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017-2022 годы», руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский района 2017-2022 годы» за 2020 год.

2. Продолжить реализацию мероприятий по Муниципальной программе «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район».

3. Направить настоящее постановление для размещения на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

Утвержден постановлением

Администрации Аскизского района

Республики Хакасии

от 04.03.2021 № 145-п

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017-2020 годы» за 2020 год**

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 21.12.2016 г. № 1264-п. Внесены изменения постановлениями Администрации Аскизского района Республики Хакасия: от 13.11.2017 г. №1133-п, от 23.04.2018 г. №359-п, от 06.11.2018 г. №973-п, от 29.12.2018 г. №1148-п, от 27.03.2019 г. №163-п, от 11.09.2019 г. №604-п, от 17.09.2019 г. №621-п, от 30.10.2019 г. №752-п, от 30.12.2020 г. №1031-п.

Выбор поставленной цели - совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Аскизский район Республика Хакасия.

Задачи программы:

- содержание, ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район;

- улучшение транспортно – эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории поселений Аскизского района.

В 2020 году с дорожного фонда выполнены и профинансированы мероприятия на сумму 21 887,5 тысяч рублей (при плане 22 655,1 тысяч рублей), из них:

1. Средства бюджета муниципального района – 1 785,5 тысяч рублей, при плане 2 452,1 тысяч рублей.

1) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район: «Пуланколь – Камышта – Аев», «Пуланколь – Камышта – Аев – оз.Балануль», «Пуланколь – Сыры» – 727,7 тысяч рублей.

2) Содержание в зимний период автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район: «Пуланколь – Камышта – Аев», «Пуланколь – Камышта – Аев – оз.Балануль», «Пуланколь – Сыры» – 202,7 тысяч рублей.

3) Содержание в зимний период автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район: «Усть-Чуль – Илиморов – Политов» – 112,5 тысяч рублей.

4) Содержание в зимний период автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район: «Подъезд к п. Ясная Поляна» – 293,6 тысяч рублей.

5) Реконструкция аварийного участка автомобильной дороги «Усть-Чуль – Илиморов – Политов» - 449,0 тысяч рублей, из них:

- межевание земельного участка – 83,2 тысяч рублей;

- строительный контроль – 325,4 тысяч рублей;

- авторский надзор – 40,4 тысяч рублей.

6) Заключен Муниципальный контракт №29Е-20 от 07.10.2020 г. на выполнение работ по разработке Проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район на сумму 581,0 тысяча рублей, при плане 666,6 тысяч рублей (по итогам предоставленных коммерческих предложений). Муниципальный контракт расторгнут, в связи с тем, что заявленная протяженность дорог не соответствует фактической протяженности.

2. Субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия на реконструкцию аварийного участка автомобильной дороги «Усть-Чуль – Илиморов – Политов» профинансировано 19 900,97 тысяч рублей, при плане 20 000,0 тысяч рублей (снижение по итогам торгов).

Софинансирование бюджет МО – 201,02 тысяч рублей, при плане 203,0 тысяч рублей (снижение по итогам торгов).

Итого «Реконструкция аварийного участка автомобильной дороги «Усть-Чуль – Илиморов – Политов» профинансировано на сумму 20 101,99, при плане – 20 203,0 тысяч рублей.

**Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017-2020 годы» по итогам 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2020 год | Фактическое значение показателей за 2020 год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс. руб. | 2 704,41 | 22 655,10 | 21 887,50 |  |
| Задача № 1 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район" | | | | | |
| Мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район | тыс. руб. | 848,72 | 2 452,10 | 1 785,50 | Расторгнут Муниципальный контракт по разработке Проекта организации дорожного движения из-за несоответствия фактической протяженности дорог заявленной на сумму 581,0 тысяча рублей. После уточнения протяженности в 2021 г. заключится Муниципальный контракт на разработку ПОДД |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) | км | 83 | 83 | 83 |  |
| целевой индикатор 1 | км | 83 | 83 | 83 |  |
| Значение оценки эффективности реализации программы |  | 1,1 |  | 1,36 |  |
| Мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район | тыс. руб. | 1 855,69 | 0 | 0 |  |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) | км | 1,5 | 0 | 0 |  |
| целевой индикатор 1 | км | 1,5 | 0 | 0 |  |
| Значение оценки эффективности реализации программы |  | 1,01 |  | 0 |  |
| Мероприятие 3. Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район |  | 0 | 20 203,0 | 20 101,99 | Снижение по итогам торгов |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) | км |  | 0,846 |  | Заключен Муниципальный контракт на 3 года (2020-2022 гг), ввод в эксплуатацию в 2022 г. |
| целевой индикатор 1 | км |  | 0,846 |  | Заключен Муниципальный контракт на 3 года (2020-2022 гг), ввод в эксплуатацию в 2022 г. |
| Значение оценки эффективности реализации программы |  | 0 |  |  |  |
| Задача № 2. "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории поселений Аскизского района" | | | | | |
| Мероприятие 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения малых и отдаленных сел | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3. Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |

**Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017-2022 годы» за 2017 – 2020 годы**

Финансовая эффективность: **Иб = БФ/БП**, Иб =21 887,5/ 22 655,1=0,97;

Показатели эффективности: **О = Ф/П**, О1 = 83/ 83=1

Уровень достигнутых значений: **Уо = О1/1**, Уо= 1/1 = 1

Эффективность реализации программы: **Эп = Уо/ Иб,** Эп = 1/0,97 = **1,03**

Программа считается эффективной, так как показатель эффективности высокий 1,03.

Дальнейшая реализация Муниципальной программы

На основании анализа эффективности реализации Муниципальной программы будут и впредь выполняться программные мероприятия, направленные на:

- содержание, ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Аскизский район.

Исполняющий обязанности начальника

МКУ «Управление по градостроительной и

жилищной политике Администрации Аскизского района» Р.П. Куянова