

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от 30.03.2021 | с.Аскиз | | | № 236-п |

**Об утверждении отчета о ходе реализации**

**Муниципальной программы «Энергосбережение**

**и повышение энергетической эффективности**

**в муниципальном образовании Аскизский район**

**на 2014-2016 годы с перспективой до 2020 года**»

**за 2020 год**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район на 2014-2016 годы с перспективой до 2020 года», руководствуясь ст. ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет**:

1. Утвердить отчет о ходе реализации Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район на 2014-2016 годы с перспективой до 2020 года» за 2020 год.

2. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

Утвержден

Постановлением Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от «30» 03. 2021 г. № 236-п

Отчет

о ходе реализации Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район на 2014-2016 годы с перспективой до 2020 года» за 2020 г.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район на 2014-2016 годы с перспективой до 2020 года» утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 21.11.2013 № 1789-п.

Исполнителем и координатором программы является Муниципальное казённое учреждение «Управление по градостроительной и жилищной политике администрации Аскизского района» (далее в Муниципальной программе – МКУ Управление ЖКХ).

Соисполнителем программы является Администрация Аскизского района Республики Хакасия, главные распорядители бюджетных средств (по согласованию), сельские и городские поселения Аскизского района (по согласованию).

Задачей Муниципальной программы является создание условий для обеспечения органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Аскизского района энергосбережения и повышения энергетической эффективности и предупреждение чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия реализации Муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район на 2014-2016 годы с перспективой до 2020 года" по итогам 2020 года указаны в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П/П | Наименование мероприятия, показателя | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показате лей на 2020 год | Фактическое значение показателей за 2020 год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего по программе: | тыс.  руб. | 9989,6 | 297,30 | 297,25 |  |
| 2 | в т.ч.формирование аварийного запаса угольного топлива | тыс. руб | 9989,6 | 297,30 | 297,25 |  |
| 3 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, % (61% базов.знач) | % | 55,0 | 54,5 | 54,8 |  |
| 4 | Экономия потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями муниципального образования Аскизский район в натуральном выражении, тыс. кВт.ч. (10423 тыс.к.Вт. - базов.знач.) | тыс. кВт | 3845,54 | 6 878,00 | 3013,31 |  |
| 5 | **ИТОГО достижение результата** | | | | | 0,71 |

На основании Муниципального контракта от 06.02.2020 №5Е-20 из бюджета МО Аскизский район в 2020 г. на формирование аварийного запаса угольного топлива было финансирование в размере 297,25 тыс. рублей (на оказания услуг по перевозке угля).

Аварийных ситуаций на источниках теплоснабжения, связанных с недоотпуском тепла потребителям 2020 зафиксировано не было.

Расчет эффективности программы

Финансовая эффективность: **Иб = БФ/БП**, Иб =297,25/ 297,30=0,99;

Показатели эффективности: **О = Ф/П**, О1 = 54,8/54,5=1,005, О2 = 3013,31/6878,0 =0,43;

Уровень достигнутых значений: **Уо = О1+О2/2**, Уо= 1,005+0,43/2 = 0,71;

Эффективность реализации программы: **Эп = Уо/ Иб,** Эп = 0,71/0,99 = **0,71**

Программа считается эффективной, так как показатель эффективности 0,71