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	РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
АСКИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  ХАКАСИЯ
	
	РОССИЯ  ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС  РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН
АСХЫС  АЙМАFЫНЫН
МУНИЦИПАЛЬНАЙ
УСТАF-ПАСТАА




ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2025                                         с. Аскиз                                                № 271-п

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в границах сельских поселений Аскизского муниципального района Республики Хакасия к работе в отопительный период 2025-2026 годов

[bookmark: _GoBack]В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, Приказом Минэнерго от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов, руководствуясь ст.ст. 35.40 Устава Аскизского муниципального района Республики Хакасия от 20.12.2005г., Администрация Аскизского муниципального района Республики Хакасия постановляет:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории сельского поселения Аскизский сельсовет Аскизского муниципального района к работе в отопительный период 2025-2026 годов (Приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории сельского поселения Бельтирский сельсовет Аскизского муниципального района к работе в отопительный период 2025-2026 годов (Приложение 2).
3. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории сельского поселения Усть-Камыштинский сельсовет Аскизского муниципального района к работе в отопительный период 2025-2026 годов (Приложение 3).
4. Рекомендовать главам городских поселений Аскизского муниципального района Республики Хакасия разработать и утвердить комплексные планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в отопительный период 2025-2026 годов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы Администрации Аскизского муниципального района Республики Хакасия И.В. Топоеву.


Глава Администрации                                                                         А.В. Челтыгмашев

	Приложение 1
Постановлению Администрации Аскизского муниципального района Республики Хакасия от 07.05.2025 № 271-п








ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории сельского поселения Аскизский сельсовет Аскизского муниципального района к работе в отопительный период 2025-2026 годов

1. Организационные мероприятия

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	
	Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
	До 01.04.2025
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»

	
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду теплоснабжающего предприятия, с учетом анализа прохождения отопительного периода за последние три года
	До 15.04.2025
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, с учетом анализа прохождения отопительного периода за последние три года
	До 30.04.2025
	Администрация сельского поселения, руководители структурных подразделений Администрации Аскизского муниципального района, руководители УК, ТСЖ, собственники МКД

	
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования, с учетом анализа прохождения отопительного периода за последние три года
	До 15.05.2025
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»

	
	Разработка и утверждение графиков проведения гидравлических испытаний
	Не позднее, чем через две недели после окончания отопительного периода 
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Разработка и утверждение графиков программ проведения испытания тепловых сетей на максимальную температуру
	Не позднее, чем через две недели после окончания отопительного периода
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Составление актов гидравлических испытаний с выявленными/не выявленными деффектами тепловых сетей
	Не позднее, чем через две недели после окончания отопительного периода
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	В случае необходимости корректировка планов мероприятий по подготовке объектов-жилищно-коммунального хозяйства и теплоснабжающей организации
	До 01.06.2025
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Создание комиссии по контролю за ходом и координацией работ, проводимых при подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительном сезоне 2025-2026 годов на территории муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия
	До 01.06.2025 
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»

	
	Актуализация схем теплоснабжения в границах сельских поселений Аскизского муниципального района
	До 01.07.2025
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»

	
	Создание комиссии по проверке готовности объектов жилищно – коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии муниципального образования  Аскизский район к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов»
	До 15.08.2025
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»

	
	Координация работ по оценке готовности объектов социальной сферы, жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.
	До 15.09.2025
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»

	
	Завершение выполнения основных мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.
	До 01.09.2025
	Администрация сельского поселения, руководители структурных подразделений Администрации Аскизского муниципального района, руководители УК, ТСЖ, собственники МКД

	
	Реализовать проекты по кап. ремонтам в рамках федеральной и республиканской программ
	До 01.12.2025
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»

	
	Комиссионная проверка, приемка и оформление паспортов готовности объектов социальной сферы, объектов теплоснабжения и жилых домов
	До 15.09.2025
	Комиссия по проверке готовности объектов жилищно – коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии муниципального образования  Аскизский район к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов»

	
	Создать на складах нормативный запас твердого топлива и аварийный резерв материально-технических средств
	До начала отопительного сезона
	МКП «Аскизский ТЭК», руководители отраслевых учреждений Администрации Аскизского муниципального района

	
	Создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	До начала отопительного сезона
	МКП «Аскизский ТЭК», руководители отраслевых учреждений Администрации Аскизского муниципального района, 

	
	Предоставление информации о ходе подготовки к предстоящему отопительному периоду
	До начала отопительного сезона
	Администрации городских и сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, руководители РСО, руководители УК, ТСЖ

	
	Проведение дальнейших энергосберегающих мероприятий, в том числе по оснащению приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов и воды на объектах социальной сферы и МКД
	Постоянно
	Администрации сельских поселений, руководители отраслевых подразделений Администрации района, руководители УК, ТСЖ

	
	Предоставление информации по запуску тепла на объектах социальной сферы и МКД
	До полного запуска всех теплоснабжающих объектов 
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Предоставление информации по наличию и расходу топлива теплоснабжающих организаций
	В течении прохождения отопительного сезона
	Руководители теплоснабжающих организаций района

	
	Осуществление оценки готовности теплоснабжающей организаций 
	До 01.11.2025
	Комиссия по проверке готовности объектов жилищно – коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии муниципального образования  Аскизский район к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов»

	
	Подготовка, оформление и направление пакета документов в Ростехнадзор для проведения оценки обеспечения готовности муниципальных образований (сельских поселений) Аскизского муниципального района к отопительному периоду 2025-2026 гг.
	До 15.11.2025
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»




2. Технические мероприятия

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	
	Котельные:
	
	

	
	Осмотры зданий и сооружений (дымовые трубы, газоходы, технологические емкости и т.д.
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Ежегодное техническое обслуживание оборудования, промывка и очистка фильтров, отстойников, очистка внутренних поверхностей котлов и теплообменников
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов, замена и проверка приборов и систем контрольно-измерительных приборов и автоматики и сигнализации
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки РСО к ОЗП 2025-2026 гг.
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Тепловые сети:
	
	

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов, осмотр трубопроводов наружной прокладки
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Шурфовка трубопроводов подземной прокладки
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Осмотр попутного дренажа, промывка дренажных трубопроводов и колодцев; текущий осмотр трубопроводов и арматуры, восстановление тепло и гидроизоляции, режимная наладка систем теплоснабжения
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Строительство участка тепловой сети протяженностью 475 метров, расположенного по адресу: Республика Хакасия, с. Аскиз (субсидия Республиканского бюджета, 19 540,23 тыс.руб.)
	До 01.12.2025 г.
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»

	
	Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки РСО к ОЗП 2025-2026 гг.
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Водозаборные сооружения и сети:
	
	

	
	Осмотры зданий, сооружений и сетей, профилактическое обслуживание сетей
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Текущий ремонт сетей, профилактические мероприятия промывка и прочистка сети, очистка колодцев и камер от грязи
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Аскиз (Федеральная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры», 6050,12 тыс.руб)
	До 17.09.2025
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»

	
	Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки РСО к ОЗП 2025-2026 гг.
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Здания (жилой фонд и объекты социальной сферы):
	
	

	
	Общие осмотры зданий и сооружений для определения ремонтных работ
	Согласно отчетным срокам
	Администрации сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, МКП «Аскизский ТЭК», руководители УК, ТСЖ

	
	Проверка и ремонт внутренних инженерных коммуникаций
	Согласно отчетным срокам
	Администрации сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, МКП «Аскизский ТЭК», руководители УК, ТСЖ

	
	Промывка и опрессовка систем отопления
	Согласно отчетным срокам
	Администрации сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, МКП «Аскизский ТЭК», руководители УК, ТСЖ

	
	Утепление оконных блоков, чердачных перекрытий, утепление и прочистка дымовентиляциониых каналов, ремонт и утепление входных дверей; гидравлическое испытание систем отопления, горячего водоснабжения, теплообменников, техническое обслуживание и проверка приборов учета потребляемых ресурсов
	Согласно отчетным срокам
	Администрации сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, МКП «Аскизский ТЭК», руководители УК, ТСЖ

	
	Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки потребителей тепловой энергии к ОЗП 2025-2026 гг.
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»




3. Анализ прохождения отопительного периода за последние три года на территории сельского поселения Аскизский сельсовет Аскизского муниципального района

	№ п/п
	Наименование объекта, мероприятия
	ед. изм
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Готовность котельны
	шт
	6
	6
	6

	2
	Освидетельствования зданий и сооружений
	шт
	5
	0
	0

	3
	Готовность котлов (КИПиА, регламентные работы, ОУР, трубная часть)
	шт
	17
	17
	17

	4
	Ремонт/замена котлов
	шт
	1
	3
	3

	5
	Ремонт/замена насосов 
	шт
	2
	0
	1

	6
	Ремонт /замена ТДО (тягодутьевое оборудование и газоочистка)
	шт
	1
	1
	1

	7
	Ремонт/замена вспомогательного оборудования
	шт
	
	
	

	8
	Ремонт /замена эл. оборудование
	 
	4
	5
	

	9
	Готовность ЦТП (при наличии)
	шт
	0
	0
	0

	10
	Гидравлические/температурные испытания (дефекты на участках т/с)
	км
	11,236
	11,236
	11,236

	11
	Замена ветхих т/сетей
	км
	0
	0
	0

	12
	Среднесуточная Т град. воздуха/дней в период отопительного сезона
	℃ /дней
	-5,1С/244дней
	-5,1С/244дней
	-5,1С/244дней

	13
	Инциденты/аварии на сетях теплоснабжения
	Кол-во
	0
	0
	0

	14
	Инциденты/аварии на источниках теплоснабжения
	Кол-в
	0
	0
	0
















	Приложение 2
к Постановлению Администрации Аскизского муниципального района Республики Хакасия от 07.05.2025 № 271-п




ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории сельского поселения Бельтирский сельсовет Аскизского муниципального района к работе в отопительный период 2025-2026 годов

1. Организационные мероприятия

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	
	Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
	До 01.04.2025
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»

	
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду теплоснабжающего предприятия, с учетом анализа прохождения отопительного периода за последние три года
	До 15.04.2025
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, с учетом анализа прохождения отопительного периода за последние три года
	До 30.04.2025
	Администрация сельского поселения, руководители структурных подразделений Администрации Аскизского муниципального района, руководители УК, ТСЖ, собственники МКД

	
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования, с учетом анализа прохождения отопительного периода за последние три года
	До 15.05.2025
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»

	
	Разработка и утверждение графиков проведения гидравлических испытаний
	Не позднее, чем через две недели после окончания отопительного периода 
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Разработка и утверждение графиков программ проведения испытания тепловых сетей на максимальную температуру
	Не позднее, чем через две недели после окончания отопительного периода
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Составление актов гидравлических испытаний с выявленными/не выявленными деффектами тепловых сетей
	Не позднее, чем через две недели после окончания отопительного периода
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	В случае необходимости корректировка планов мероприятий по подготовке объектов-жилищно-коммунального хозяйства и теплоснабжающей организации
	До 01.06.2025
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Создание комиссии по контролю за ходом и координацией работ, проводимых при подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительном сезоне 2025-2026 годов на территории муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия
	До 01.06.2025 
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»

	
	Актуализация схем теплоснабжения в границах сельских поселений Аскизского муниципального района
	До 01.07.2025
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»

	
	Создание комиссии по проверке готовности объектов жилищно – коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии муниципального образования  Аскизский район к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов»
	До 15.08.2025
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»

	
	Координация работ по оценке готовности объектов социальной сферы, жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.
	До 15.09.2025
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»

	
	Завершение выполнения основных мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.
	До 01.09.2025
	Администрация сельского поселения, руководители структурных подразделений Администрации Аскизского муниципального района, руководители УК, ТСЖ, собственники МКД

	
	Реализовать проекты по кап. ремонтам в рамках федеральной и республиканской программ
	До 01.12.2025
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»

	
	Комиссионная проверка, приемка и оформление паспортов готовности объектов социальной сферы, объектов теплоснабжения и жилых домов
	До 15.09.2025
	Комиссия по проверке готовности объектов жилищно – коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии муниципального образования  Аскизский район к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов»

	
	Создать на складах нормативный запас твердого топлива и аварийный резерв материально-технических средств
	До начала отопительного сезона
	МКП «Аскизский ТЭК», руководители отраслевых учреждений Администрации Аскизского муниципального района

	
	Создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	До начала отопительного сезона
	МКП «Аскизский ТЭК», руководители отраслевых учреждений Администрации Аскизского муниципального района, 

	
	Предоставление информации о ходе подготовки к предстоящему отопительному периоду
	До начала отопительного сезона
	Администрации городских и сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, руководители РСО, руководители УК, ТСЖ

	
	Проведение дальнейших энергосберегающих мероприятий, в том числе по оснащению приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов и воды на объектах социальной сферы и МКД
	Постоянно
	Администрации сельских поселений, руководители отраслевых подразделений Администрации района, руководители УК, ТСЖ

	
	Предоставление информации по запуску тепла на объектах социальной сферы и МКД
	До полного запуска всех теплоснабжающих объектов 
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Предоставление информации по наличию и расходу топлива теплоснабжающих организаций
	В течении прохождения отопительного сезона
	Руководители теплоснабжающих организаций района

	
	Осуществление оценки готовности теплоснабжающей организаций 
	До 01.11.2025
	Комиссия по проверке готовности объектов жилищно – коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии муниципального образования  Аскизский район к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов»

	
	Подготовка, оформление и направление пакета документов в Ростехнадзор для проведения оценки обеспечения готовности муниципальных образований (сельских поселений) Аскизского муниципального района к отопительному периоду 2025-2026 гг.
	До 15.11.2025
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»




2. Технические мероприятия

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	
	Котельные:
	
	

	
	Осмотры зданий и сооружений (дымовые трубы, газоходы, технологические емкости и т.д.
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Ежегодное техническое обслуживание оборудования, промывка и очистка фильтров, отстойников, очистка внутренних поверхностей котлов и теплообменников
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов, замена и проверка приборов и систем контрольно-измерительных приборов и автоматики и сигнализации
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки РСО к ОЗП 2025-2026 гг.
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Тепловые сети:
	
	

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов, осмотр трубопроводов наружной прокладки
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Шурфовка трубопроводов подземной прокладки
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Осмотр попутного дренажа, промывка дренажных трубопроводов и колодцев; текущий осмотр трубопроводов и арматуры, восстановление тепло и гидроизоляции, режимная наладка систем теплоснабжения
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Строительство участка тепловой сети протяженностью 475 метров, расположенного по адресу: Республика Хакасия, с. Аскиз (субсидия Республиканского бюджета, 19 540,23 тыс.руб.)
	До 01.12.2025 г.
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»

	
	Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки РСО к ОЗП 2025-2026 гг.
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Водозаборные сооружения и сети:
	
	

	
	Осмотры зданий, сооружений и сетей, профилактическое обслуживание сетей
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Текущий ремонт сетей, профилактические мероприятия промывка и прочистка сети, очистка колодцев и камер от грязи
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Аскиз (Федеральная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры», 6050,12 тыс.руб)
	До 17.09.2025
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»

	
	Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки РСО к ОЗП 2025-2026 гг.
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Здания (жилой фонд и объекты социальной сферы):
	
	

	
	Общие осмотры зданий и сооружений для определения ремонтных работ
	Согласно отчетным срокам
	Администрации сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, МКП «Аскизский ТЭК», руководители УК, ТСЖ

	
	Проверка и ремонт внутренних инженерных коммуникаций
	Согласно отчетным срокам
	Администрации сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, МКП «Аскизский ТЭК», руководители УК, ТСЖ

	
	Промывка и опрессовка систем отопления
	Согласно отчетным срокам
	Администрации сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, МКП «Аскизский ТЭК», руководители УК, ТСЖ

	
	Утепление оконных блоков, чердачных перекрытий, утепление и прочистка дымовентиляциониых каналов, ремонт и утепление входных дверей; гидравлическое испытание систем отопления, горячего водоснабжения, теплообменников, техническое обслуживание и проверка приборов учета потребляемых ресурсов
	Согласно отчетным срокам
	Администрации сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, МКП «Аскизский ТЭК», руководители УК, ТСЖ

	
	Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки потребителей тепловой энергии к ОЗП 2025-2026 гг.
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»




3. Анализ прохождения отопительного периода за последние три года на территории сельского поселения Бельтирский сельсовет Аскизского муниципального района

	№ п/п
	Наименование объекта, мероприятия
	ед. изм
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Готовность котельны
	шт
	1
	1
	1

	2
	Освидетельствования зданий и сооружений
	шт
	0
	0
	0

	3
	Готовность котлов (КИПиА, регламентные работы, ОУР, трубная часть)
	шт
	3
	3
	3

	4
	Ремонт/замена котлов
	шт
	0
	0
	0

	5
	Ремонт/замена насосов 
	шт
	1
	0
	0

	6
	Ремонт /замена ТДО (тягодутьевое оборудование и газоочистка)
	шт
	0
	0
	0

	7
	Ремонт/замена вспомогательного оборудования
	шт
	
	
	

	8
	Ремонт /замена эл. оборудование
	 
	2
	2
	1

	9
	Готовность ЦТП (при наличии)
	шт
	0
	0
	0

	10
	Гидравлические/температурные испытания (дефекты на участках т/с)
	км
	11,236
	11,236
	11,236

	11
	Замена ветхих т/сетей
	км
	0
	0
	0

	12
	Среднесуточная Т град. воздуха/дней в период отопительного сезона
	℃ /дней
	 -5,1С/244дней
	 -5,1С/244дней
	 -5,1С/244дней

	13
	Инциденты/аварии на сетях теплоснабжения
	Кол-во
	0
	0
	0

	14
	Инциденты/аварии на источниках теплоснабжения
	Кол-в
	0
	0
	0















	Приложение 3
к Постановлению Администрации Аскизского муниципального района Республики Хакасия от 07.05.2025 № 271-п





ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории сельского поселения Усть-Камыштинский сельсовет Аскизского муниципального района к работе в отопительный период 2025-2026 годов

1. Организационные мероприятия

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	
	Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
	До 01.04.2025
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»

	
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду теплоснабжающего предприятия, с учетом анализа прохождения отопительного периода за последние три года
	До 15.04.2025
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, с учетом анализа прохождения отопительного периода за последние три года
	До 30.04.2025
	Администрация сельского поселения, руководители структурных подразделений Администрации Аскизского муниципального района, руководители УК, ТСЖ, собственники МКД

	
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования, с учетом анализа прохождения отопительного периода за последние три года
	До 15.05.2025
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»

	
	Разработка и утверждение графиков проведения гидравлических испытаний
	Не позднее, чем через две недели после окончания отопительного периода 
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Разработка и утверждение графиков программ проведения испытания тепловых сетей на максимальную температуру
	Не позднее, чем через две недели после окончания отопительного периода
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Составление актов гидравлических испытаний с выявленными/не выявленными деффектами тепловых сетей
	Не позднее, чем через две недели после окончания отопительного периода
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	В случае необходимости корректировка планов мероприятий по подготовке объектов-жилищно-коммунального хозяйства и теплоснабжающей организации
	До 01.06.2025
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Создание комиссии по контролю за ходом и координацией работ, проводимых при подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительном сезоне 2025-2026 годов на территории муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия
	До 01.06.2025 
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»

	
	Актуализация схем теплоснабжения в границах сельских поселений Аскизского муниципального района
	До 01.07.2025
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»

	
	Создание комиссии по проверке готовности объектов жилищно – коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии муниципального образования  Аскизский район к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов»
	До 15.08.2025
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»

	
	Координация работ по оценке готовности объектов социальной сферы, жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.
	До 15.09.2025
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»

	
	Завершение выполнения основных мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.
	До 01.09.2025
	Администрация сельского поселения, руководители структурных подразделений Администрации Аскизского муниципального района, руководители УК, ТСЖ, собственники МКД

	
	Реализовать проекты по кап. ремонтам в рамках федеральной и республиканской программ
	До 01.12.2025
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»

	
	Комиссионная проверка, приемка и оформление паспортов готовности объектов социальной сферы, объектов теплоснабжения и жилых домов
	До 15.09.2025
	Комиссия по проверке готовности объектов жилищно – коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии муниципального образования  Аскизский район к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов»

	
	Создать на складах нормативный запас твердого топлива и аварийный резерв материально-технических средств
	До начала отопительного сезона
	МКП «Аскизский ТЭК», руководители отраслевых учреждений Администрации Аскизского муниципального района

	
	Создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	До начала отопительного сезона
	МКП «Аскизский ТЭК», руководители отраслевых учреждений Администрации Аскизского муниципального района, 

	
	Предоставление информации о ходе подготовки к предстоящему отопительному периоду
	До начала отопительного сезона
	Администрации городских и сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, руководители РСО, руководители УК, ТСЖ

	
	Проведение дальнейших энергосберегающих мероприятий, в том числе по оснащению приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов и воды на объектах социальной сферы и МКД
	Постоянно
	Администрации сельских поселений, руководители отраслевых подразделений Администрации района, руководители УК, ТСЖ

	
	Предоставление информации по запуску тепла на объектах социальной сферы и МКД
	До полного запуска всех теплоснабжающих объектов 
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Предоставление информации по наличию и расходу топлива теплоснабжающих организаций
	В течении прохождения отопительного сезона
	Руководители теплоснабжающих организаций района

	
	Осуществление оценки готовности теплоснабжающей организаций 
	До 01.11.2025
	Комиссия по проверке готовности объектов жилищно – коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии муниципального образования  Аскизский район к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов»

	
	Подготовка, оформление и направление пакета документов в Ростехнадзор для проведения оценки обеспечения готовности муниципальных образований (сельских поселений) Аскизского муниципального района к отопительному периоду 2025-2026 гг.
	До 15.11.2025
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»




2. Технические мероприятия

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	
	Котельные:
	
	

	
	Осмотры зданий и сооружений (дымовые трубы, газоходы, технологические емкости и т.д.
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Ежегодное техническое обслуживание оборудования, промывка и очистка фильтров, отстойников, очистка внутренних поверхностей котлов и теплообменников
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов, замена и проверка приборов и систем контрольно-измерительных приборов и автоматики и сигнализации
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки РСО к ОЗП 2025-2026 гг.
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Тепловые сети:
	
	

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов, осмотр трубопроводов наружной прокладки
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Шурфовка трубопроводов подземной прокладки
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Осмотр попутного дренажа, промывка дренажных трубопроводов и колодцев; текущий осмотр трубопроводов и арматуры, восстановление тепло и гидроизоляции, режимная наладка систем теплоснабжения
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Строительство участка тепловой сети протяженностью 475 метров, расположенного по адресу: Республика Хакасия, с. Аскиз (субсидия Республиканского бюджета, 19 540,23 тыс.руб.)
	До 01.12.2025 г.
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»

	
	Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки РСО к ОЗП 2025-2026 гг.
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Водозаборные сооружения и сети:
	
	

	
	Осмотры зданий, сооружений и сетей, профилактическое обслуживание сетей
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Текущий ремонт сетей, профилактические мероприятия промывка и прочистка сети, очистка колодцев и камер от грязи
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Аскиз (Федеральная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры», 6050,12 тыс.руб)
	До 17.09.2025
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»

	
	Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки РСО к ОЗП 2025-2026 гг.
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»

	
	Здания (жилой фонд и объекты социальной сферы):
	
	

	
	Общие осмотры зданий и сооружений для определения ремонтных работ
	Согласно отчетным срокам
	Администрации сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, МКП «Аскизский ТЭК», руководители УК, ТСЖ

	
	Проверка и ремонт внутренних инженерных коммуникаций
	Согласно отчетным срокам
	Администрации сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, МКП «Аскизский ТЭК», руководители УК, ТСЖ

	
	Промывка и опрессовка систем отопления
	Согласно отчетным срокам
	Администрации сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, МКП «Аскизский ТЭК», руководители УК, ТСЖ

	
	Утепление оконных блоков, чердачных перекрытий, утепление и прочистка дымовентиляциониых каналов, ремонт и утепление входных дверей; гидравлическое испытание систем отопления, горячего водоснабжения, теплообменников, техническое обслуживание и проверка приборов учета потребляемых ресурсов
	Согласно отчетным срокам
	Администрации сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, МКП «Аскизский ТЭК», руководители УК, ТСЖ

	
	Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки потребителей тепловой энергии к ОЗП 2025-2026 гг.
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Аскизский ТЭК»




3. Анализ прохождения отопительного периода за последние три года на территории сельского поселения Усть-Камыштинский сельсовет Аскизского муниципального района

	№ п/п
	Наименование объекта, мероприятия
	ед. изм
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Готовность котельных
	шт
	1
	1
	1

	2
	Освидетельствования зданий и сооружений
	шт
	0
	0
	0

	3
	Готовность котлов (КИПиА, регламентные работы, ОУР, трубная часть)
	шт
	2
	2
	2

	4
	Ремонт/замена котлов
	шт
	0
	1
	0

	5
	Ремонт/замена насосов 
	шт
	0
	0
	1

	6
	Ремонт /замена ТДО (тягодутьевое оборудование и газоочистка)
	шт
	1
	0
	0

	7
	Ремонт/замена вспомогательного оборудования
	шт
	
	
	

	8
	Ремонт /замена эл. оборудование
	 
	2
	1
	0

	9
	Готовность ЦТП (при наличии)
	шт
	0
	0
	0

	10
	Гидравлические/температурные испытания (дефекты на участках т/с)
	км
	11,236
	11,236
	11,236

	11
	Замена ветхих т/сетей
	км
	0
	0
	0

	12
	Среднесуточная Т град. воздуха/дней в период отопительного сезона
	℃ /дней
	-5,1С/244дней
	-5,1С/244дней
	-5,1С/244дней

	13
	Инциденты/аварии на сетях теплоснабжения
	Кол-во
	0
	0
	0

	14
	Инциденты/аварии на источниках теплоснабжения
	Кол-в
	0
	0
	0
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