

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от 03.03.2023 | с. Аскиз |  №171-п |

**Об утверждении отчета о ходе реализации**

**Муниципальной программы «Энергосбережение**

**и повышение энергетической эффективности**

**в муниципальном образовании Аскизский район**»

 **за 2022 год**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район», руководствуясь ст. ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет**:

1. Утвердить отчет о ходе реализации Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район» за 2022 год.

 2. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные программы».

Исполняющий обязанности

главы Администрации Е.Ю. Костяков

Утвержден

Постановлением Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от «03» 03 2023 г. №171-п

Отчет

о ходе реализации Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район» за 2022 г.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район» утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.09.2020 № 666-п.

Исполнителем и координатором программы является Муниципальное казённое учреждение «Управление по градостроительной и жилищной политике администрации Аскизского района» (далее в Муниципальной программе – МКУ Управление ЖКХ).

Соисполнителем программы является Администрация Аскизского района Республики Хакасия (по согласованию).

Задачей Муниципальной программы является создание условий для обеспечения органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Аскизского района энергосбережения и повышения энергетической эффективности и предупреждение чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия реализации Муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район" по итогам 2022 года указаны в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №П/П | Наименование мероприятия, показателя | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2022 год | Фактическое значение показателей за 2023 год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Всего по программе: | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | в т.ч.формирование аварийного запаса угольного топлива | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Сокращение потребления воды муниципальными учреждениями муниципального образования Аскизский район в натуральном выражении, (М3) | (М3) | 22988 | 24104 | 23150 |  |
| 4. | Экономия потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями муниципального образования Аскизский район в натуральном выражении, тыс. кВт.ч. (6878 тыс.к.Вт. - базов.знач.) | тыс. кВт/ч |  2587,45 | 3541,87 | 2703,85 |  |
| **ИТОГ достижение результата** | 0,85 |

**Расчет эффективности программы производится согласно постановления Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.03.2021 №234-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».**

Финансовая эффективность: **в связи с передачей финансирования на прямую поселениям, финансирование не предусмотрена.**

Показатели эффективности: **О = Ф/П**, О1 = 23150/24104= 0,96, О2 = 2703,85/3541,87 =0,76;

Уровень достигнутых значений: **Уо = (О1+О2 )/2**, Уо= (0,96+0,76)/2 = 0,85;

**Эффективность реализации программы (подпрограммы) признается высокой, в случае если значение Эп составляет не менее 0,8 (п. 5 приложения к постановлению).**

Сокращение потребления воды муниципальными учреждениями муниципального образования Аскизский район в натуральном выражении, (М3) составило 4,12%.

Экономия потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями муниципального образования Аскизский район в натуральном выражении, тыс. кВт.ч. составило 30**%.**

Аварийных ситуаций на источниках теплоснабжения, связанных с недоотпуском тепла потребителям 2022 году зафиксировано не было.